# Phân tích và lập kế hoạch

Hệ thống quản lý khách hàng cơ bản

Bài sơ tuyển Chuyên viên Phát triển Phần mềm • Phòng CNTT • Tổ chức tài chính vi mô CEP

Ứng viên: Lê Hoài Nam • GitHub: HoaiNam1410

Phiên bản 1.1 • Cập nhật ngày 17/09/2026

Phương án sử dụng ASP.NET Core Web API .NET 8, Blazor WebAssembly, SQL Server và EF Core Code First. Ưu tiên CRUD, tìm kiếm và validation; bổ sung JWT, MudBlazor và quản lý mã nguồn bằng Git.

# 1 Phân tích chức năng

Hệ thống có 9 chức năng: F03–F08 đáp ứng CRUD và tìm kiếm bắt buộc; F01–F02 thuộc phần xác thực JWT bổ sung; F09 là bộ lọc trạng thái mở rộng. Validation là yêu cầu bắt buộc dùng chung, không tính thành màn hình riêng.

| Mã | Chức năng | Phạm vi xử lý |
| --- | --- | --- |
| F01 | Đăng nhập | Kiểm tra tài khoản admin cấu hình tại API; cấp JWT có hạn sử dụng. |
| F02 | Đăng xuất | Xóa phiên phía Client và chuyển về trang đăng nhập. |
| F03 | Xem danh sách | Hiển thị thông tin khách hàng; phân trang phía Client. |
| F04 | Thêm khách hàng | Nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ và kiểm tra trùng mã trước khi lưu. |
| F05 | Sửa khách hàng | Nạp thông tin đang có; cập nhật và tải lại danh sách. |
| F06 | Xóa khách hàng | Xác nhận đúng khách hàng trước khi xóa trực tiếp khỏi database. |
| F07 | Tìm theo họ tên | Tìm theo chuỗi chứa trong họ và tên. |
| F08 | Tìm theo điện thoại | Dùng chung ô tìm kiếm; tìm theo chuỗi chứa trong số điện thoại. |
| F09 | Lọc trạng thái | Tất cả, hoạt động hoặc ngừng hoạt động; kết hợp với từ khóa. |

# 2 Phân tích giao diện

Có 2 trang chính và 2 hộp thoại, tương ứng 4 giao diện. Hộp thoại thêm và sửa dùng chung component với hai chế độ. Swagger là công cụ kiểm tra API, không tính là giao diện nghiệp vụ.

| Giao diện | Đường dẫn hoặc component |
| --- | --- |
| Đăng nhập | /login — tên đăng nhập, mật khẩu và thông báo lỗi. |
| Danh sách khách hàng | / và /customers — bộ lọc, bảng, phân trang, thêm, sửa, xóa. |
| Thêm hoặc sửa | CustomerDialog — form dữ liệu và các thông báo validation. |
| Xác nhận xóa | DeleteCustomerDialog — mã, tên khách hàng và nút Hủy/Xóa. |

# 3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sử dụng SQL Server và Entity Framework Core Code First. Database CustomerManagementDb có 1 bảng nghiệp vụ là Customers. EF Core tạo thêm bảng kỹ thuật __EFMigrationsHistory để theo dõi migration; bảng này không lưu dữ liệu khách hàng.

| Trường | Kiểu SQL Server | Cho phép NULL | Ràng buộc và ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | int | Không | Khóa chính, tăng tự động. |
| CustomerCode | nvarchar(20) | Không | Mã khách hàng; unique index. |
| FullName | nvarchar(150) | Không | Họ và tên khách hàng. |
| Email | nvarchar(254) | Có | Email; kiểm tra định dạng khi có giá trị. |
| PhoneNumber | nvarchar(20) | Không | Lưu dạng chuỗi để giữ số 0 đầu. |
| DateOfBirth | date | Có | Ngày sinh; không được ở tương lai. |
| IsActive | bit | Không | Trạng thái; ứng dụng khởi tạo là true. |

## Ràng buộc và quy tắc dữ liệu

Mã khách hàng được kiểm tra trùng tại service và được bảo vệ bằng unique index trong database. Trước khi lưu, ứng dụng bỏ khoảng trắng đầu/cuối của mã, họ tên, email và số điện thoại; email rỗng được chuyển thành NULL. Các quy tắc bắt buộc, độ dài, định dạng và ngày sinh được kiểm tra phía API; giao diện hỗ trợ báo lỗi ngay tại trường nhập.

Không có bảng Users trong phạm vi này vì đề cho phép tài khoản admin cố định. Tài khoản và khóa ký JWT được cấu hình qua User Secrets khi phát triển. Bảng Customers hiện không có quan hệ khóa ngoại với bảng nghiệp vụ khác.

## Stored Procedure và Trigger

Không sử dụng Stored Procedure: các thao tác CRUD và tìm kiếm được biểu diễn bằng LINQ/EF Core; logic nghiệp vụ đặt tại service để dễ đọc, kiểm tra và bảo trì. Không sử dụng Trigger: bài toán chưa có yêu cầu đồng bộ liên bảng hoặc audit tự động. Khóa chính, NOT NULL, độ dài cột và unique index đáp ứng các ràng buộc lưu trữ hiện tại; validation bổ sung được thực hiện tại ứng dụng.

# 4 Kiến trúc và luồng xử lý

| Project | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| CustomerManagement.Api | Controller nhận request; service xử lý nghiệp vụ; DbContext truy cập database; JWT bảo vệ API. |
| CustomerManagement.Client | Blazor WebAssembly và MudBlazor; hiển thị UI, gọi API và quản lý phiên đăng nhập. |
| CustomerManagement.Contracts | DTO request/response và DataAnnotations dùng chung. |

Luồng dữ liệu: giao diện gọi API qua HTTPS; controller chuyển yêu cầu cho service; service thao tác với DbContext và trả DTO. Client gửi Bearer token khi gọi API khách hàng. API kiểm tra chữ ký, thời hạn, issuer, audience và role Admin trước khi cho phép truy cập.

# 5 Ước lượng khối lượng công việc

Ước lượng cho 1 người thực hiện, tính theo giờ làm việc tập trung. Đây là bảng ước lượng theo phạm vi giải pháp, được cập nhật khi hoàn thiện tài liệu.

| STT | Hạng mục | Số giờ |
| --- | --- | --- |
| 01 | Phân tích yêu cầu và xác định phạm vi | 1,0 |
| 02 | Phác thảo màn hình và luồng thao tác | 0,5 |
| 03 | Thiết kế entity, ràng buộc và database | 1,0 |
| 04 | Tạo solution, cấu hình môi trường và migration | 1,0 |
| 05 | API danh sách, chi tiết, tìm kiếm và lọc | 1,0 |
| 06 | API thêm mới và kiểm tra mã trùng | 1,0 |
| 07 | API cập nhật khách hàng | 0,75 |
| 08 | API xóa và phản hồi không tìm thấy | 0,5 |
| 09 | DTO, validation và xử lý lỗi dùng chung | 1,0 |
| 10 | UI danh sách, tìm kiếm, lọc và phân trang | 1,5 |
| 11 | Form thêm và sửa khách hàng | 1,5 |
| 12 | Hộp thoại xóa và thông báo kết quả | 0,5 |
| 13 | API đăng nhập và kiểm tra JWT (bonus) | 1,5 |
| 14 | UI đăng nhập, lưu phiên và bảo vệ route (bonus) | 1,5 |
| 15 | Hoàn thiện giao diện và trạng thái trống | 1,5 |
| 16 | Kiểm thử tích hợp và sửa lỗi | 2,0 |
| 17 | README và hoàn thiện tài liệu phần A | 1,5 |
| 18 | Git, dọn source và kiểm tra chạy từ bản clone | 1,5 |
| 19 | Chuẩn bị dữ liệu và quay video demo | 0,75 |
| 20 | Kiểm tra link, quyền truy cập và gửi bài | 0,5 |
|  | Tổng giờ thực hiện ước lượng | 22,0 |
|  | Dự phòng môi trường và lỗi phát sinh | 2,0 |
|  | Tổng ngân sách thời gian | 24,0 |

Thứ tự phụ thuộc: thiết kế dữ liệu → API và DTO → UI CRUD → JWT và tích hợp Client → kiểm thử → tài liệu và bàn giao. Phần giao diện được hoàn thiện sau khi các luồng chức năng chính hoạt động.

# 6 Tiến độ và ưu tiên bàn giao

Theo đề, thời gian làm bài từ ngày 15/09/2026 đến trước 17h00 ngày 18/09/2026, giờ Việt Nam. Mục tiêu gửi bài trước 16h00 ngày 18/09 để có thời gian xử lý vấn đề khi bàn giao.

Ưu tiên hoàn thành chức năng bắt buộc và bảo đảm chạy được từ source; tiếp theo là kiểm tra JWT, hoàn thiện tài liệu và quay video demo. Hai giờ dự phòng trong bảng ước lượng dành cho lỗi môi trường, cấu hình và tích hợp.

# 7 Kiểm thử và điều kiện hoàn thành

| Nhóm | Điều kiện kiểm tra |
| --- | --- |
| CRUD | Thêm, sửa, xóa đúng dữ liệu; hủy xóa không làm thay đổi bản ghi. |
| Tìm kiếm và lọc | Tên hoặc điện thoại kết hợp trạng thái; phân biệt chưa có dữ liệu với không có kết quả. |
| Validation | Bỏ trống trường bắt buộc, email sai định dạng, mã trùng và ngày sinh tương lai được xử lý. |
| Xác thực | Đăng nhập đúng/sai; API từ chối khi thiếu token; F5 giữ phiên; đăng xuất chặn route. |
| Khả năng bàn giao | Build thành công; migration tạo được database mới; README đủ cấu hình; link source truy cập được. |

Các luồng CRUD, tìm kiếm, validation cơ bản và đăng nhập đã được kiểm tra thủ công trong quá trình phát triển. Trước khi nộp cần kiểm tra lại khả năng chạy từ bản clone, token hết hạn, giao diện màn hình nhỏ và quyền truy cập các link bàn giao.

# 8 Phạm vi và hồ sơ bàn giao

Phạm vi hiện tại dùng một admin cấu hình cố định, phân trang phía Client và xóa dữ liệu trực tiếp. Chưa triển khai refresh token, thu hồi token phía server, audit log hoặc phân quyền nhiều nhóm. Những phần này không thuộc chức năng bắt buộc của mini project.

Hồ sơ bàn giao gồm source trên GitHub, README hướng dẫn cấu hình và migration, tài liệu phần A này; kèm video demo và bản export Postman nếu có (khuyến khích). Repository cần public hoặc cấp quyền cho người chấm. Email nhận bài theo đề: diem.vtb@cep.org.vn.

Source: https://github.com/HoaiNam1410/CustomerManagement